REMY

Aplicación Android que sugiere recetas según los ingredientes que tienes en casa

Memoria del proyecto · Versión 1 (Entrega 1: propuesta y planificación)

Proyecto integrador · PMDM · 2.º DAM · Curso 2026–2027

Integrantes

María José Sánchez León (GitHub: mariahts)

Mario Jiménez Ruiz (GitHub: FedericoCamposMartinez)

Repositorio: https://github.com/mariahts/remy

GitHub Project: https://github.com/users/mariahts/projects/1

Fecha: 25 de octubre de 2026

# Índice

1. Descripción de la aplicación

2. Objetivos

3. Alcance

4. Elección inicial de tecnologías, datos y función multimedia

5. Modelo de datos inicial

6. Arquitectura prevista

7. Organización del equipo y flujo de trabajo en GitHub

8. Planificación

9. Estado actual y aportaciones

10. Riesgos y decisiones pendientes

11. Uso de IA y fuentes

# 1. Descripción de la aplicación

## 1.1 Problema o necesidad

Mucha gente no sabe qué cocinar con lo que tiene en casa. El resultado habitual es comprar de más, tirar comida y repetir siempre las mismas recetas. Las aplicaciones de recetas suelen buscar por plato, no por los ingredientes que la persona tiene realmente en su despensa.

## 1.2 Personas usuarias

REMY se dirige a personas que cocinan en casa con poco tiempo y presupuesto ajustado: estudiantes, jóvenes que viven solos o en piso compartido y familias que quieren aprovechar la compra y reducir el desperdicio de alimentos.

## 1.3 Qué la hace interesante o diferente

- Parte de la despensa real: la persona registra qué alimentos tiene y en qué cantidad, y la app propone recetas a partir de ello.

- Dos tipos de sugerencia: recetas que se pueden cocinar ya con lo que hay y recetas “casi cocinables”, a las que solo les faltan unos pocos ingredientes (el límite será configurable) y que indican exactamente cuáles faltan.

- Filtros útiles: tiempo de preparación, calorías y macronutrientes, tipo de plato y región de origen.

- Seguimiento al cocinar: al marcar una receta como cocinada se guarda la fecha, se descuentan los ingredientes de la despensa y se asocia una fotografía del plato.

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación Android en Kotlin y Jetpack Compose que sugiera recetas a partir de los ingredientes disponibles en la despensa de la persona usuaria.

## 2.2 Objetivos específicos

- Registrar la despensa (alimentos, cantidades y unidades) con persistencia local mediante Room.

- Ofrecer un catálogo de recetas con ingredientes, pasos, tiempo e información nutricional.

- Implementar un algoritmo de sugerencia que distinga recetas completas y recetas con un máximo configurable de ingredientes faltantes.

- Permitir filtrar por tiempo, calorías y macronutrientes, tipo de plato y región, y conservar las preferencias con DataStore.

- Integrar una función multimedia coherente con la temática: fotografía del plato cocinado (captura, permisos, almacenamiento y visualización).

- Separar interfaz, estado y datos con arquitectura MVVM (ViewModel y repositorios), sin acceder a Room desde los Composables.

- Gestionar errores y estados vacíos, probar en emulador, documentar y generar un APK instalable.

- Trabajar con GitHub Issues, Projects y Pull Requests con un reparto de tareas verificable para cada integrante.

# 3. Alcance

## 3.1 Funcionalidades imprescindibles de la primera versión

- Despensa: añadir, editar y borrar alimentos con cantidad y unidad, con validación y estado vacío.

- Catálogo de recetas: al menos 20 recetas precargadas (ingredientes, pasos, tiempo y nutrición) y pantallas de listado y detalle.

- Sugerencias según la despensa: recetas completas y recetas con pocos ingredientes faltantes, indicando cuáles faltan.

- Filtros por tiempo, calorías y macronutrientes, tipo de plato y región. Las preferencias (filtros y número máximo de ingredientes faltantes) se guardan con DataStore.

- Marcar receta como cocinada: registra la fecha, descuenta los ingredientes de la despensa y guarda una fotografía del plato (función multimedia).

- Calidad: validaciones, mensajes de error, pruebas en emulador y APK.

## 3.2 Funcionalidades si hay tiempo (por orden de prioridad)

- Registro e inicio de sesión (Firebase Auth), sin subir credenciales al repositorio.

- Lista de la compra generada a partir de las recetas elegidas, con cálculo de gasto.

- Planes de comidas por días o semanas con calendario, y descarga para uso sin conexión.

- Valoraciones y reseñas de recetas, y recetas propias con fotografía.

- Sugerencias automáticas según patrones de consumo.

- Recapitulación mensual de las fotografías de los platos cocinados.

- Funciones sociales (compartir y editar planes, receta mejor valorada del día anterior). Requerirían un servidor propio, por lo que no se prevén salvo que sobre tiempo.

## 3.3 Decisiones sobre lo que queda fuera

Para poder terminar, probar y explicar la aplicación, la primera versión es de uso individual y local en el dispositivo. El registro de usuarios y las funciones que necesitan servidor pasan a la lista de “si hay tiempo”. No se añaden pantallas ni librerías que no tengan un uso real en los flujos principales.

# 4. Elección inicial de tecnologías, datos y función multimedia

| Elemento | Elección | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje e interfaz | Kotlin, Jetpack Compose y Material 3 | Requisito del proyecto; permite una interfaz coherente y accesible. |
| Arquitectura | MVVM: ViewModel, StateFlow y repositorios | Separa interfaz, estado y datos; los Composables no acceden a Room. |
| Navegación | Navigation Compose | Navegación entre despensa, recetas y sugerencias. |
| Datos estructurados | Room | Alimentos, despensa, recetas, ingredientes y recetas cocinadas, con relaciones entre tablas. |
| Preferencias | DataStore | Filtros activos y número máximo de ingredientes faltantes. |
| Red | Retrofit no previsto en la V1 | Las recetas se precargan desde un JSON local; no se necesita conexión. La rúbrica admite Room y/o Retrofit. |
| Función multimedia | Fotografía del plato: CameraX o selector de fotos, y Coil para mostrar imágenes | Encaja con la temática (recuerdo visual de lo cocinado) y permite trabajar permisos, almacenamiento, estados y errores. |
| Pruebas | Emulador, tests unitarios del algoritmo y tests de Compose | Comprobar flujos principales, un caso límite y un error. |
| Gestión del trabajo | Git, GitHub Issues, Projects y Pull Requests | Planificación y seguimiento obligatorios. |

Alternativa multimedia: si el permiso de cámara se deniega o no hay cámara en el emulador, la app ofrece elegir una imagen de la galería y muestra un mensaje claro, de modo que el flujo siga siendo demostrable.

# 5. Modelo de datos inicial

La decisión central es un catálogo común de Alimento, compartido por la despensa y las recetas. Así la comparación entre lo que se tiene y lo que pide una receta se hace por identificador y no por texto (“tomate” frente a “Tomates”), lo que hace fiable el algoritmo de sugerencias. El diagrama completo se incluirá en docs/modelo-datos.md (issue #11).

| Entidad | Qué representa | Relaciones y campos principales |
| --- | --- | --- |
| Alimento | Producto del catálogo (tomate, arroz…) | id, nombre, unidad |
| DespensaItem | Qué alimento tiene la persona y cuánto | alimentoId (→ Alimento), cantidad |
| Receta | Receta con tiempo y nutrición | id, nombre, pasos, tiempo, calorías, proteínas, carbohidratos, grasas, tipo de plato, región |
| Ingrediente | Línea de una receta: alimento y cantidad | recetaId (→ Receta), alimentoId (→ Alimento), cantidad |
| RecetaCocinada | Registro de cuándo se cocinó una receta | recetaId (→ Receta), fecha, fotoUri |

Si se incorpora el registro de usuarios (sección 3.2), se añadiría la entidad Usuario y las tablas de despensa y recetas cocinadas se vincularían a ella.

# 6. Arquitectura prevista

La aplicación sigue MVVM. El flujo de una función sería, por ejemplo: pantalla de Sugerencias (Composable) → SugerenciasViewModel (estado con StateFlow) → caso de uso o repositorio → DAO de Room y DataStore. La estructura de paquetes ya creada en el repositorio, dentro de app/src/main/java/com/remy/app/, es:

- data: acceso a datos (Room, DataStore y repositorios).

- domain/model: clases de negocio como Receta o Alimento.

- ui/screens, ui/components, ui/navigation, ui/viewmodel y ui/theme: interfaz Compose, estado y tema.

# 7. Organización del equipo y flujo de trabajo en GitHub

- Repositorio: https://github.com/mariahts/remy, con README, .gitignore de Android y plantillas de issue y de Pull Request en .github/.

- GitHub Project (Kanban): https://github.com/users/mariahts/projects/1. Columnas actuales: Backlog, Ready, En progreso, En revisión y Hecho. Campos del tablero: Sprint, Depende de y Reviewers, que indica la persona revisora de cada Pull Request. Las tareas paradas se marcan con la etiqueta Blocked y el motivo se documenta en la propia issue. El RA, el tamaño en puntos de esfuerzo, la prioridad, la persona revisora y el sprint se indican en el cuerpo de cada issue a través de la plantilla de tareas.

- Protección de main: no se admiten commits directos; toda integración exige Pull Request con una aprobación de la otra persona.

- Flujo de cada tarea: issue asignada → rama (por ejemplo feature/7-navegacion) → commits descriptivos → Pull Request con Closes #N → revisión con comentario concreto de la otra persona → merge → la issue pasa a Hecho.

- Etiquetas: RA2 y RA3 para identificar el resultado de aprendizaje, Blocked para tareas paradas, y config, ui, datos, lógica, docs, V1 y extra para el tipo de tarea.

Clasificación de cada issue en su cuerpo: etiqueta RA2 o RA3, tamaño de 1, 2, 3 o 5 puntos de esfuerzo, prioridad, persona revisora y sprint. Ampliación prevista para el hito 2: creación de las issues de funcionalidad de la primera versión, dimensionadas con estos mismos criterios.

# 8. Planificación

## 8.1 Issues iniciales (Épica 0: organización y base del proyecto)

Estado a 25/10/2026. Cada issue tiene una persona responsable, descripción y criterios de terminado como lista de comprobación en GitHub.

| # | Issue | Responsable | Depende de | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear repo con .gitignore y README inicial | María José | – | Hecho |
| 2 | Proteger main y definir flujo de ramas/PR | María José | #1 | Hecho (PR #14) |
| 3 | Crear GitHub Project Kanban | María José | #1 | Hecho (PR #14) |
| 4 | Plantillas de issue y de Pull Request | María José | #3 | Hecho (PR #15) |
| 5 | Crear proyecto Android | María José | #1 | Hecho (PR #16) |
| 6 | Estructura de paquetes MVVM | María José | #5 | Hecho (PR #19) |
| 7 | Navigation Compose con 3 pantallas vacías | María José | #5 | Pendiente |
| 8 | Tema de la app | Mario | #5 | Pendiente |
| 9 | Bocetos de despensa | Mario | – | Pendiente |
| 10 | Bocetos de recetas, detalle y sugerencias | Mario | – | Pendiente |
| 11 | Diagrama del modelo de datos | Mario | – | Pendiente |
| 12 | Memoria v1: idea, objetivos y alcance | Mario | #3 | Pendiente |
| 13 | Memoria v1: planificación y tecnologías | Mario | #3, #12 | Pendiente |

La issue #9 se centra en los bocetos de la despensa; el registro de usuarios queda fuera de la primera versión (sección 3.3).

## 8.2 Planificación por semanas y por persona

Reparto previsto y revisable. Las issues de cada semana se crearán y dimensionarán al empezar la semana. Las fechas son orientativas y se ajustarán a las que comunique el profesor en el Aula Virtual. La entrega final es el 20 de noviembre de 2026 (la guía menciona también el 22; se confirmará).

| Semana / hito | María José | Mario |
| --- | --- | --- |
| Hito 1 Propuesta y planificación (hasta 25 oct) | Issues #1 a #6 terminadas: repositorio, Project, protección de main, plantillas, proyecto Android base y estructura MVVM. | Memoria v1 (#12 y #13) y planificación de sus tareas. |
| Hito 2 Esqueleto funcional (26 oct – 1 nov) | Navegación (#7). Room: entidad Alimento, DAO y repositorio de despensa. Pantalla de despensa con datos de ejemplo. | Tema (#8), bocetos (#9, #10) y diagrama de datos (#11). Room: entidades Receta e Ingrediente, DAO y repositorio de recetas. |
| Hito 3 Integración (2 – 8 nov) | ViewModel y formulario de despensa conectados a Room. DataStore: filtros y número máximo de faltantes. Multimedia: captura de la foto y permiso de cámara. | Precarga de 20 recetas desde JSON. Listado y detalle de recetas. Algoritmo de sugerencias. Multimedia: guardado de la foto y visualización con Coil. |
| Hito 4 Versión candidata (9 – 15 nov) | Pantalla de sugerencias y filtros. Marcar receta como cocinada con foto. Pruebas de interfaz, accesibilidad y docs/pruebas.md. | Descontar ingredientes al cocinar. Tests unitarios del algoritmo. Empaquetado del APK, README final y docs/uso-ia.md. |
| Cierre (16 – 20 nov) | Memoria final, presentación y ensayo. | Memoria final, presentación y ensayo. |

## 8.3 Dependencias principales

- Proyecto base (#5) → estructura (#6), navegación (#7) y tema (#8).

- Diagrama de datos (#11) → entidades de Room → DAO y repositorios → ViewModels → pantallas.

- Entidades y precarga de recetas → algoritmo de sugerencias → pantalla de sugerencias → filtros.

- Listado y detalle de recetas → marcar como cocinada → foto del plato (cámara, almacenamiento y visualización).

- Despensa con Room → descontar ingredientes al cocinar.

# 9. Estado actual y aportaciones

## 9.1 Qué funciona

- Repositorio creado y público, con README, .gitignore de Android y plantillas de issue y PR.

- main protegida: la integración se hace con Pull Request y una aprobación.

- Proyecto Android base (Kotlin, Jetpack Compose, Material 3) que compila y se ejecuta en el emulador, con la plantilla inicial. Configuración: paquete com.remy.app, minSdk 26 y targetSdk 36.

- Estructura de paquetes MVVM creada.

- Todavía no hay funcionalidades de la aplicación implementadas.

## 9.2 Aportaciones de cada integrante a fecha de entrega

| Integrante | Aportación verificable en GitHub |
| --- | --- |
| María José Sánchez León | Issues #1 a #6 cerradas, con Pull Requests #14, #15, #16 y #19: creación del repositorio, GitHub Project, protección de main, plantillas, proyecto Android base y estructura MVVM. Issue #7 asignada. |
| Mario Jiménez Ruiz | Issues #8 a #13 asignadas (tema, bocetos, diagrama de datos y memoria). Su primera PR propia se prevé en el hito 2. |

# 10. Riesgos y decisiones pendientes

| Riesgo o decisión | Medida prevista |
| --- | --- |
| Poco tiempo (unas cuatro semanas) | Alcance recortado a lo imprescindible; las funciones extra solo si sobra tiempo. |
| Permiso de cámara denegado o sin cámara en el emulador | Alternativa con selector de imágenes de la galería y mensajes de error claros. |
| Datos de las recetas | Catálogo propio de 20 recetas escritas por el equipo, sin copiar contenido de terceros. |
| Desequilibrio de tareas técnicas entre integrantes | Reparto por semanas con tareas técnicas para ambos en datos, interfaz y multimedia; revisión cruzada de cada PR. |
| Registro de usuarios con Firebase | Queda fuera de la V1; si se añade, sin credenciales ni claves en el repositorio. |
| Fecha exacta de entrega final y de los hitos | Confirmar en el Aula Virtual (la guía indica el 20 y el 22 de noviembre). |

# 11. Uso de IA y fuentes

Se ha utilizado un asistente de IA (Claude) para proponer la organización del proyecto, redactar borradores de issues y guiar la configuración de GitHub y del proyecto Android. El equipo ha revisado, adaptado y puesto en práctica el contenido, y cada integrante debe poder explicarlo. El registro detallado se mantendrá en docs/uso-ia.md.

Fuentes: guía del proyecto integrador y rúbrica de PMDM (curso 2026–2027); documentación de Android Developers (Jetpack Compose, Navigation, Room, DataStore, CameraX); documentación de GitHub (Issues, Projects, Pull Requests y reglas de ramas).